

 **администрация Фурмановского муниципального района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**23.12**

**1025**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**г. Фурманов**

**О внесении изменений в постановление администрации Фурмановского муниципального района от 25.04.2019 №306 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Фурмановского муниципального района на 2019 – 2025 годы»»**

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях уточнения адресов многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, администрация Фурмановского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление администрации Фурмановского муниципального района от 25.04.2019 №306 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Фурмановского муниципального района на 2019 – 2025 годы»» следующие изменения:

в приложении к постановлению:

1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Фурмановского муниципального района на 2019 – 2025 годы»»:

1.1. В подразделе «Объемы и источники финансирования Программы» цифры «2 963 391,90» заменить цифрами «22188030,9», цифры «2 904 420,00» заменить цифрами «21746489», цифры «29 338,00» заменить цифрами «219662», цифры «29 633,90» заменить цифрами «221879,9».

1.2. В подразделе «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» цифру «9» заменить цифрами «56», цифру «2» заменить цифрами «2», цифры «141,66» заменить цифрами «682,1».

2. В разделе 2 «Характеристика текущего состояния жилищного фонда на территории Фурмановского муниципального района» цифры «141,66» заменить цифрами «682,1».

3. В разделе 8 «Планируемые показатели выполнения Программы» цифру «9» заменить цифрами «56», цифру «2» заменить цифрами «2», цифры «141,66» заменить цифрами «682,1».

4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

5. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

6. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

7. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Фурмановского муниципального района А.А. Клюева.

**Глава Фурмановского**

**муниципального района Р.А. Соловьев**

Л.В. Иртегова

22083

Приложение 1

к постановлению администрации

Фурмановского муниципального района

от 23.12.2019 №1025

Приложение 1

к Программе

**Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Адрес многоквартирного дома** | **Год ввода дома в эксплуа****тацию** | **Дата признания много****квартирного дома аварийным** | **Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 01.09.2025** | **Планируемая дата окончания переселения** |
| год | дата | площадь, м2 | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| По программе переселения 2019-2025, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | - | - | 682,10 | 56 | - |
| Итого по Фурмановскому муниципальному району | - | - | 682,10 | 56 | - |
| 1 | Фурмановское городское поселение | г. Фурманов, ул. Чайковского, д. 12 | 1961 | 30.05.2013 | 91,10 | 6 | 31.12.2024 |
| 2 | Фурмановское городское поселение | г. Фурманов, ул. Социалистическая, д. 12 | 1936 | 19.10.2012 | 591 | 50 | 31.08.2025 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Фурмановского муниципального района

от 23.12.2019 №1025

Приложение 2

к Программе

**План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,**

**признанного таковым до 01.01.2017, по способам переселения.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Реализация Программы по этапам | Всего расселяемая площадь жилых помещений  | Расселение в рамках Программы , не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках Программы , связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |
| всего | в том числе | всего | в том числе |
| выкуп жилых помещений у собственников | договор о развитии застр. территории | переселение в свободный жил. фонд  | строительство домов | приобретение жилых помещений у застройщиков, в том числе | приобретение жилых помещений улиц, не являющихся застройщиками |
| в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию |
| расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость |
|  | кв.м. | кв.м. | руб. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Всего по программе переселения | 682,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,1 | 682,1 | 22188030,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,1 | 22188030,9 |
| 2 | Всего по этапу 2023 | 91,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,1 | 91,1 | 2963391,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,1 | 2963391,90 |
| 3 | Всего по этапу 2024 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 591 | 19224639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 19224639 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Фурмановского муниципального района

от 23.12.2019 №1025

Приложение 3

к Программе

**План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Реализация Программы по этапам | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования  | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений |
| Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе |
| собственность граждан | муниципальнаясобственность | собственность граждан | муниципальнаясобственность | за счет средств Фонда | за счет средствбюджета субьекта РФ | за счет средств бюджета ФМР  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средст собствеников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор по ДРЗТ) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Всего по программе переселения | 56 | 28 | 0 | 28 | 682,1 | 0 | 682,1 | 22188030,9 | 21746489 | 219662 | 221879,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Всего по этапу 2023 | 6 | 3 | 0 | 3 | 91,1 | 0 | 91,1 | 2963391,90 | 2904420,00 | 29338,00 | 29633,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Всего по этапу 2024 | 50 | 25 | 0 | 25 | 591 | 0 | 591 | 19224639 | 18842069 | 190324 | 192246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к постановлению администрации

Фурмановского муниципального района

от 23.12.2019 №1025

Приложение 4

к Программе

**Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Реализация Программы по этапам | Расселяемая площадь | Количество переселяемых жителей |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по программе переселения | - | - | - | - | 0 | 91,10 | 591 | 682,1 | - | - | - | - | 0 | 6 | 50 | 56 |
| 2 | Всего по этапу 2023 | - | - | - | - | 0 | 91,1 | - | 91,1 | - | - | - | - | 0 | 6 | - | 6 |
| 3 | Всего по этапу 2024 | - | - | - | - | - | 0 | 591 | 591 | - | - | - | - | - | 0 | 50 | 50 |